# SupplyChainsAI SEO/GEO 状态更新与 14/28 天跟进计划

基于《网站修正与升级方案 v1.2》更新｜证据日期：2026-08-13｜文档性质：状态与规划，不修改页面

结论：SEO 技术基础已经完成大部分，但 v1.2 中的 SEO/GEO 项目并非全部完成。当前已具备可抓取、规范 URL、基础结构化数据、页面元数据、图片语义与布局稳定性；仍待完成的重点是 Search Console/Bing 监控、OG/Twitter、可信 lastmod、页面级 Schema，以及需要审批的 CDN/跳转安全配置。Headphones 内容增强属于客户内容决策，本阶段只列建议，不修改内容、结构或 UI。

# 一、图片稳定性与 CDN 的关系

本轮通过真实 width/height、正确 alt、标准 <img src> 和自动回归测试，做到：

• 图片下载前浏览器已经知道宽高比，可预留空间，降低布局跳动（CLS）。

• Google 与辅助技术可以从 alt 和附近正文理解图片内容。

• 44 张首页业务图片的声明尺寸与真实文件尺寸一致，避免错误占位。

• 即使图片加载慢，文字和页面结构也不会因图片尺寸未知而大幅移动。

CDN 不是以上能力的前提。CDN 主要通过就近传输、压缩和缓存改善首屏加载速度并降低服务器负载；它不会替代图片说明文字、首选网址声明、正文质量或真实图片尺寸。

当前线上网页正文（约 94 KB）与主样式文件（约 80 KB）未使用常见网页压缩格式，带版本号的样式文件仍只缓存 5 分钟。CDN/缓存优化有价值，但涉及 CloudBase 费用、域名结构、缓存更新和回滚，必须单独审批后实施。

# 二、v1.2 SEO/GEO 项目最新状态

| v1.2 项目 | 最新状态 | 已验证结果 / 剩余条件 |
| --- | --- | --- |
| 基础 JSON-LD | 已完成 | 公开页已有 Organization、WebSite、WebPage；页面级 Article/Product/Breadcrumb 尚未实施。 |
| OG / Twitter Card | 待完成 | 四个公开页目前均未观察到 og:title、og:image、twitter:card；需要获批的 1200×630 位图与共享布局协调。 |
| Title / Meta Description | 已完成 | 首页、OEM、Portfolio、Headphones 唯一且在审查长度内；已验证真实传入页面布局。 |
| Canonical URL | 已完成 | 四个公开页与 sitemap 一致；Headphones 尾斜杠已上线。 |
| HTML lang / Viewport | 已完成 | 英文站点语言与移动 viewport 已设置；未发布多语言前不添加 hreflang。 |
| Sitemap / Robots | 基础完成 | robots.txt 为 200；sitemap 当前包含 4 个公开 URL并排除私有页。 |
| Sitemap 内容更新时间 | 等待可信数据源 | 当前没有内容更新时间；不能把程序构建日期伪装成页面更新时间，需要内容负责人和经确认的更新时间字段。 |
| H1 与标题层级 | 公开页完成 | 四个可索引页面均为一个 H1；明确不参与搜索收录的私有页面不作为搜索落地页优化。 |
| 图片 alt 与尺寸 | 已完成 | 构建路由所有图片都有 alt/width/height；44 张首页业务图尺寸与真实文件一致。 |
| /headphones 可抓取性 | 基础完成 | 核心 OEM、MOQ、Bluetooth、Inquiry 文本在静态 HTML 中；产品目录在浏览器加载后可用。 |
| Search Console / Bing | 状态未验证 | 需由账号负责人确认是否已有站点、权限和 sitemap提交记录；只补缺失项，不重复创建。 |
| Article / Product / Breadcrumb Schema | 未实施 | 只对页面可见、可证明的字段实施；不为获得富结果而编造数据。 |
| llms.txt / GEO 可提取内容 | 待后续 | llms.txt 当前 404；问答、来源标注、可引用事实需要客户确认内容和 owner。 |
| 品牌统一为 SupplyChainsAI | 客户决策 | 线上标题仍使用 Diversity Technology Limited；涉及公开品牌与法定公司名策略，不作纯 SEO 修改。 |
| 邮箱切换 | 与 v1.2 目标不同 | 线上为 info@supplychainsai.com，不是 v1.2 的 hello@supplychainsai.com；需确认邮箱负责人和收信能力。 |
| FB / IG / YT 页脚链接 | 待客户确认链接 | 线上页脚未发现相关社媒链接。 |
| 独立认证佐证页 | 未实施 | 首页/Portfolio 已有认证图片，但 v1.2 描述的独立证据页和逐项佐证未实施。 |
| Success Stories Article Schema | 未实施 | 当前为 Portfolio 汇总页和 WebPage Schema；案例日期、作者、来源需先确认。 |
| 301 / HSTS | 需基础设施批准 | HTTP、www 当前均返回 200且无 HSTS；canonical 已缓解重复信号，但 301/HSTS 需明确主域和回滚入口。 |

# 三、页面质量与客户内容机会

| 页面 | 当前技术/内容基础 | 下一阶段可讨论内容（本阶段不实施） |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 强：流程、工厂、团队、质量、认证图片与客户参考信息均可见。 | 补充可公开产能、设备、交期范围和正文内部链接；所有数字需客户证据。 |
| /oem/ | 强：能力、流程、优势、工厂与询盘闭环明确。 | 材料、工艺、打样周期、质量标准、可公开案例链接。 |
| /portfolio/ | 中上：案例、客户、认证和专利资料丰富。 | 选择 3–5 个案例制作独立详情；补问题、过程、结果、日期、作者和审核负责人。 |
| /headphones/ | 技术合格但内容深度最弱：主题明确，静态核心内容可抓取。 | 客户选择并提供：产品类型、材料、驱动单元、测试、定制、合规范围、MOQ/交期、采购 FAQ。未确认前不扩写。 |

# 四、监控与决策时间表

不建议等到第 14 天才开始监控。但当前无法确认 Search Console/Bing 是否已接入。先由账号负责人核实；将“权限可用且首次完整基线记录完成”的日期定义为 D0，后续日期从真实 D0 顺延。

| 时间 | 动作 | 判断范围 |
| --- | --- | --- |
| 确认与 D0 | 核实 Search Console/Bing 现有站点、权限、sitemap和历史数据；只补缺失项。完成首次完整基线记录的日期为 D0。 | 建立观测，不做排名结论。 |
| D+14 | 第一次健康检查：Google是否重抓、canonical是否被采纳、是否出现“已抓取未索引”、结构化数据错误、页面体验异常。 | 只修确定的技术错误；不因两周排名波动改内容。 |
| D+28 | 第一轮绩效分析：页面/查询曝光、点击、点击率、平均位置；识别已有曝光但表现不足或被错误页面承接的查询。 | 形成第一批优化建议；任何 CDN、跳转和内容项仍走各自审批门。 |
| D+56 | 复核趋势，比较两个 28 天窗口；评估已批准优化的效果。 | 判断是否扩大内容建设、外链和 GEO 工作。 |

# 五、D+28 前可以准备但不应盲目上线的技术项

1. Search Console/Bing 状态核对清单、URL检查记录和月度报告模板。

2. CDN 压缩、带版本号资源的长期缓存、缓存更新与回滚设计；获费用和域名结构批准后才实施。

3. HTTP→HTTPS、www→主域 301与HSTS设计；获主域/回滚批准后才实施。

4. 可信内容更新时间模型设计；有明确内容负责人后实施。

5. OG/Twitter技术方案；获批 1200×630图片且并发工作合并后实施。

6. 页面级结构化数据字段清单与 Google 富结果测试计划；只标记可见事实。

7. 图片 sitemap、响应式图片与压缩候选审计；先用 Google 速度实验室数据与真实用户数据确定瓶颈。

# 六、本阶段边界与客户需要提供的内容

• 本阶段不修改 Slogan、Hero、页面结构、导航、UI、产品范围或文案。

• 不创建未经确认的 FAQ、认证范围、交期、MOQ、产能或案例结果。

• 客户后续可选择提供：Headphones规格/测试/定制资料、案例详情与日期、认证适用范围、品牌名称策略、社媒链接、邮箱负责人、OG分享图。

• 下一次实施以 D+14/D+28数据和客户选择为输入，从最新生产分支新开，不直接在本规划分支改代码。

# 七、客户确认清单

| 需要确认 | 建议负责人 | 需要时间 | 不确认的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Search Console/Bing 是否已有站点、权限和 sitemap | 网站/营销账号负责人 | 尽快，用于确定 D0 | 无法建立可靠的 14/28 天基线 |
| 公开品牌名与法定公司名策略 | 客户管理层/品牌负责人 | D+28 内容决策前 | 保持现有 Diversity Technology Limited 展示 |
| 官方邮箱与 FB/IG/YT 链接 | 品牌/运营负责人 | D+28 前 | 不修改页脚联系方式和社媒入口 |
| OG 分享图（1200×630） | 品牌/设计负责人 | OG实施前 | OG/Twitter继续等待 |
| CDN费用、域名和回滚方案 | 技术/财务/域名负责人 | 性能实施前 | 仅保留设计，不启用压缩/长缓存 |
| Headphones与案例可公开事实 | 产品/销售/质量负责人 | D+28 决策时 | 不扩写页面内容，不新增 FAQ/案例详情 |

术语说明：JSON-LD 是提供给搜索引擎的结构化页面说明；canonical 是页面声明的首选网址；sitemap 是提交给搜索引擎的公开页面清单；OG/Twitter Card 是社交平台分享预览信息；HSTS 是浏览器会记忆一段时间的强制 HTTPS策略。Google通常需要数天到数周重抓和重处理页面；请求抓取不保证立即或一定收录。D+14用于健康检查，D+28用于第一轮数据决策，不构成排名或流量承诺。